2017年2月20日测试组晨会

主题：就上周工作总结、本周工作计划晨会

主持：杨庆龙

参会人员：杨庆龙、刘志星、胡会亮、王明、刘馨

缺席：徐微微

会议时间：2017年2月20日09:30-10:00

会议记录人：杨庆龙

一：刘志星

上周工作总结

一.评审质量控制的用例

二.测试进度控制

存在问题：

1.进度计划及分析，添加周计划时，上传附件超过10以上，保存后就会提示“操作失败”

2.进度对比，子分部的数据出现重复

3.进度计划及分析，添加总计划时，会弹出数字窗口

本周工作计划

1.跟进合同、投资的问题；

2.测试进度控制。

二：胡会亮

上周工作总结

1.安全管理的验证以及测试，目前存在的严重问题：

①《危险源管理》危险源公示：新增界面的表格字段不显示，导致新增数据有问题；

②《安全验收》模块点击进入报错

③《文件归档》没有开发

④《基础数据设置》模块的界面设计不符合需求，需重新调整

2.诚信平台的正式环境的回归测试

本周工作计划

1.安全管理的BUG验证

2.信息管理的测试

3.诚信平台的兼容测试

三：徐微微

上周工作总结

1.跟产品确定进度控制相关需求；

2.测试进度控制和合同管理；

3.进度控制存在的问题：

（1）进度对比流程没走通，等开发改bug，才能继续测

本周工作计划

1.测试进度控制，根据开发改的bug；

2.测试合同管理和投资

四：王明

上周工作总结

1.测试合同、投资

存在问题：

1. 发起意向，添加的附件，删除之后还存在；
2. 工程签证和索赔表单，业主查看不到监理填写的内容；

2.云检回归：

存在问题：

1. 整改回复未生成缩略图；
2. 检查报告未显示专家组长提交的照片；
3. 专家组长查看组员，图像显示有误；
4. 添加照片，照相机没有照片时，未显示照相机拍照按钮；

3.了解进度控制

本周工作计划

1.跟踪bug

2.了解信息管理

3. 诚信平台的兼容测试

五：刘馨

上周工作总结

1、验证图纸管理已解决的bug

2、测试合同管理、投资控制

图纸管理严重问题：

1、监理下发给施工总包的变更，施工总包未收到

2、下载png、jpg格式的施工图纸计算书时，报404

3、下发单位会随着新纪录的新增而全部改变

4、 施工图审查记录，业主那边都没有上传和下发施工图的数据，设计总包却有数据

5、 监理下发施工图记录时，不能下发给施工分包和勘察

6、 施工图记录-发起人进行版次变更但未提交时，审核人那边的记录已消失

7、 设计交底记录，业主下发时，单位没显示出来

合同管理严重问题：

1、设计总包提交的支付申请并办结后，未显示在支付明细

2、合同台账页面，点击支付明细，不会显示

3、设计分包向总部发起支付申请，总包同意并办结后，设计分包这边的支付明细未显示

4、支付申请表中的索赔金额与索赔报审表中的金额不符

投资控制严重问题：

索赔报审页面，拖拽后，切换页面再回来，栏目消失

本周计划：

1、测试合同管理、投资控制

2、验证开发已解决的bug

再次确认